## Slide 1: Kockázatkezelés

## Slide 2: Nem tartják fontosnak, mert
„A kockázatelemzés időrabló és unalmas feladat”
Ezzel szemben
  jó lenne, ha a „jövőbe láthatnánk”
  rengeteg bekövetkező nehézségtől (probléma) óvhatnánk meg magunkat előzetes stratégiával
  Jobban tudjuk irányítani az eseményeket

## Slide 3: Miért előnyös a projektvezetőnek a kockázatelemzés?
Önvédelemből (én mindent megtettem)
Lényegesebb és kevéssé lényeges tevékenységek szétválasztása miatt
Az ügyfél vezetése miatt
  Jobban elfogadja a szükséges tennivalót, ha az elhárítandó veszélyt is látja
A projektvezető hitelét növeli
  az ügyfél rádöbben, hogy nem puszta kedvtelésből forszírozok valamit, hanem egy probléma elkerülése végett

## Slide 4: Miért előnyös a megrendelőknek a kockázatelemzés?
Felkészülhet a várható problémákra
Sokkal kevesebb meglepetés érheti
Sokkal kevesebb az időbeli és pénzbeli csúszás
Érdemes megkövetelni
  hogy a vállalkozó is felkészültebb legyen a nem várt helyzetekben

## Slide 5: Kockázatok tulajdonságai
Önmagában nem jó és nem rossz dolog
Nem félni kell tőle, fel kell rá készülni és folyamatosan nyomon kell követni
Nincs projekt kockázat nélkül

## Slide 6: A kockázatokkal kapcsolatban elvégzendő feladatok
Kockázatok azonosítása, értékelése, rangsorolása
Lehetséges kezelési módok meghatározása
A kockázatok projekt életciklusára vonatkozó hatásának feltárása

## Slide 7: Kockázatkezelés költsége - hatása
Steve McConnell: Project Survival Guide

## Slide 8: Kockázatelemzés
A projekt mérete alapján:
  2 hetes időtartam alatt
    a projekt kezdetén érdemes átgondolni a lehetséges kockázatokat
  2 hét – 4 hét között
    végig kell menni a vonatkozó kockázatlistán
    egy alkalommal csináljunk formális kockázatelemzést
  Nagyobbnál
    a teljes csapat bevonásával
    korábbi tapasztalatok értékelése (kockázatlista)
    formális kockázatelemzés
    folyamatos követés
Ki készítse a kockázatelemzést?
  A projektvezető,
    ha a csapat kicsi,
    a kapcsolat állandó és közvetlen, baráti,
    ha egyetlen csapat dolgozik.
  Egyébként a csapat csinálja közösen