4. Ön informatikusként dolgozik egy kisebb cégnél. Az a feladata, hogy a cégnél bevezetendő új számlázási rendszert megtervezze. Mondja el a tervezésének a lépéseit!

A számlázási rendszer bevezetését egyeztetni kell a jelenleg működő rendszerekkel, és az eredményt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A legfontosabb szakasz, ami hatást gyakorol a zökkenőmentes bevezetésre, az a tervezési szakasz. Ennek jelentőségét sose szabad alábecsülni. A szükséges emberi és időbeli erőforrások rendelkezésre bocsátása csökkenteni fogja a későbbi szakaszokban előforduló problémák számát.

A rendszer tervezése
Első lépésként a kezdeti tervezés keretében meg kell határozni a rendszer szükséges funkcióit, a rendszer szervezeti felépítését.

Formális projektmenedzsment megközelítést kell alkalmazni a tervezés és bevezetés során. Projekttervet kell készíteni: valamennyi funkció megvalósítása projektként kezelendő.

A projekt fő szakaszai:

- Megvalósíthatósági tanulmány

- Kezdeményezés

- Specifikációs szakasz

- Termékkiválasztás és átfogó tervezés

- Fejlesztés és egyezőség ellenőrzése (validálás)

- Implementáció

- Megvalósítás utáni szemle

- Éles üzemelés

Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, amelynek ki kell terjednie a rendszer iránti követelményekre, az ellátandó feladatokból fakadó igényekre a támogatandó eszközök kapcsán, át kell tekinteni a rendelkezésre álló, ill. elérhető eszközöket, meg kell határoznia a dokumentációs követelményeket és meg kell tervezni az egyéb eszközökkel való integráció módját, majd az üzembe-helyezés tervét is vázolnia kell.

Ezután a kezdeményezés lépéseként a projekthez szükséges erőforrások hozzárendelését kell elvégezni. A követelményjegyzéket a rendszer céljainak meghatározásából kiindulva kell elkészíteni, formálisan definiálva a funkció feladatát. Ez a későbbi specifikációs szakaszban felhasználható.

A specifikáció keretében a funkció ellátásának szükségleteit és lehetséges megoldásait kell részletesen elemezni

A rendszertervezés során részletesen értékelni kell a funkciót (funkciókat) támogató lehetséges eszközöket, el kell készíteni a dokumentációk vázlatát, elfogadási tesztet kell tervezni, át kell tekinteni a függőségeket és kezelésük módjait, majd a személyzeti kérdések megoldását kell elvégezni. 
Kritikus fontosságú feladat a személyzet kiválasztása: valamennyi funkció kifejlesztése speciális team létrehozását igényli, amelyben a szervezet érintett funkcióinak, szakterületeinek legjobb szakembereinek kell együttműködni.
A bevezetés tervezése: részletes tervet kell készíteni, fázisokra és kisebb megvalósítási lépésekre bontva a bevezetést. A tervnek tekintettel kell lenni a szervezeti sajátosságokra és az informatikai szolgáltató egység jellemzőire is, hiszen teljesen más megoldásokat kíván valamely funkció bevezetése egy teljesen új szolgáltató egységnél, mint egy már működő egység esetében.

Az időtartamok függnek a felhasználási terület nagyságától, a rendszer bonyolultságától, a testre szabási igények nagyságától. A funkciók párhuzamosan, egyidejűleg is megvalósíthatók, az alábbiak függőségek és tényezők figyelembevételével:

- mekkora a teljes IT üzemeltetés mérete,

- mekkora az egyes funkciók terjedelme,

- milyen a más IT rendszerekkel való integráltság foka,

- milyen a rendelkezésre álló személyzet száma és minősége,

- milyen a vezetői döntéshozatal gyorsasága